北京清华长庚医院二期项目基坑支护第三方监测服务

- 项目概况及资质要求

- 项目名称：北京清华长庚医院二期项目小市政工程基坑支护第三方监测及建筑物沉降观测服务

- 地址：北京市昌平区立汤路168号

- 本项目投资额：163922元

- 招标内容：小市政工程基坑支护第三方监测及建筑物沉降观测服务

- 建设规模：小市政工程地下衰变池1座，雨水调蓄池2座。

- 投标人条件及资格：中华人民共和国境内注册的独立法人，具备工商行政主管部门核发的有效营业执照（或事业单位法人证书）；具有【工程勘察专业类（岩土工程物探测试监测检测）甲级资质及工程勘察专业类（工程测量）甲级】及以上资质；拟派项目负责人应具备注册土木工程师（岩土）资格；本项目不接受联合体申请。

- 技术要求

本项目设计单位于2024年5月补充完成小市政基坑支护工程设计并出具蓝图，根据图纸要求进行第三方监测工作。中标单位需按照《北京清华长庚医院二期项目基坑支护设计Ⅱ》文件的要求，对雨水调蓄回用池A、B，衰变池等地下构筑物基坑支护工程及其周边环境进行第三方监测工作。

1、监测内容为：

1）	桩（墙）顶水平位移监测；

2）	桩（墙）顶沉降监测；

3）	深层水平位移监测；

4）	锚索轴力监测；

5）	周边地表沉降监测；

6）	周边建筑物沉降监测；

7）	周边管线沉降监测；

8）	地下水位监测；

9）	安全巡视。

2、监测周期及频率为：

本工程预计总工期共计60天，其中基坑开挖至基础底板施工完成40天，地下结构施工至回填土20天。基坑第三方监测频次按《建设工程第三方监测技术规程》（DB11/T 1626-2019）执行。

- 报价清单

监测计费表

- 评分要求

符合性审查表

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与投标报名、营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
| 2 | 投标函签字盖章 | 由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
| 3 | 投标人招标文件的获取 | 符合招标文件对投标人获取文件的要求 |
| 4 | 投标人投标文件的递交 | 符合招标文件对招标人递交文件的要求 |
| 5 | 营业执照 | 具备有效的营业执照（加盖公章） |
| 6 | 企业资质等级 | 符合招标文件要求并附企业资质证书（加盖公章） |
| 7 | 类似项目业绩 | 符合招标文件要求并附合同中能体现出类似业绩要求的关键页复印件（加盖公章） |
| 8 | 投标报价 | 投标报价未超过招标控制价且只能有一个有效报价 |
| 9 | 投标文件格式 | 符合招标文件第七章要求 |
| 初步审查结论： 通过符合性审查标注为√；未通过符合性审查标注为× |  |  |

- 技术部分评分标准（50分）

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务方案 | 20 | 根据投标人“服务方案”进行综合评审： 1.内容完整、可实施性强、完全满足本项目特点得12分； 2.内容完整、可实施性强、基本满足本项目特点得9分； 3.内容完整、可实施性较强、基本满足本项目特点得6分； 4.内容较完整、可实施性较强、基本满足本项目特点得3分； |
| 2 | 工作进度、提交成果时间安排及保证措施 | 12 | 根据投标人“工作进度、提交成果时间安排及保证措施”进行综合评审： 1.内容完整、可实施性强、完全满足本项目特点得12分； 2.内容完整、可实施性强、基本满足本项目特点得9分； 3.内容完整、可实施性较强、基本满足本项目特点得6分； 4.内容较完整、可实施性较强、基本满足本项目特点得3分； |
| 3 | 针对本项目服务关键问题的分析与措施 | 10 | 根据投标人“针对本项目服务关键问题的分析与措施”进行综合评审： 1.内容完整、可实施性强、完全满足本项目特点得10分； 2.内容完整、可实施性强、基本满足本项目特点得7分； 3.内容完整、可实施性较强、基本满足本项目特点得4分； 4.内容较完整、可实施性较强、基本满足本项目特点得1分； |
| 4 | 与项目业主、相关单位配合的措施 | 8 | 根据投标人“与项目业主、相关单位配合的措施”进行综合评审： 1.内容完整、可实施性强、完全满足本项目特点得8分； 2.内容完整、可实施性强、基本满足本项目特点得6分； 3.内容完整、可实施性较强、基本满足本项目特点得4分； 4.内容较完整、可实施性较强、基本满足本项目特点得2分； |

- 商务经济部分评分标准准（30分）

业绩评审表

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 | 经济部分的满分为30分，并将按以下标准进行评分满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=（评标基准价／投标报价）×30 |
| 2 | 类似工程业绩 | 8 | 投标人在近三年内从事的建筑工程项目沉降观测服务业绩（基坑深度10米及以上的建筑工程的基坑支护监测服务，每提供一项得4分，最多得8分。（提供合同复印件并加盖公章） |
| 3 | 项目负责人业绩 | 8 | 投标人拟派的项目负责人具有高级职称，4分。 类似项目业绩，每提供一项得4分，最多得4分。（提供合同复印件并加盖公章） |
| 4 | 项目人员配备情况 | 4 | 根据投标人“项目人员配备情况”进行综合评审： 1.人员数量充足、种类齐全、工作经验丰富得4分； 2.人员数量不充足、种类不齐全、工作经验不丰富得2分。 |